مستندات فازبندی پروژه

همیار فرش (HamyarFarsh)

سیستم جامع مدیریت و فروش فرش ماشینی

شرکت توسعه هوشمند فرش ایرانیان (ICSD)

تاریخ: فروردین 1405

# معرفی پروژه

همیار فرش یک سیستم جامع مدیریت و فروش فرش ماشینی است که با هدف تسهیل فرآیند مدیریت محصولات، سفارش‌گیری و ارتباط با مشتریان از طریق وب‌سایت و پیام‌رسان‌های مختلف طراحی شده است.

## مشخصات فنی

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| فریم‌ورک بک‌اند | Django 5 + MySQL (MariaDB 10.4) |
| فرانت‌اند | Bootstrap 5 RTL + Vazirmatn (لوکال) |
| پردازش تصویر | Pillow + arabic_reshaper + python-bidi |
| تقویم | شمسی (jdatetime) |
| نمودارها | Chart.js (لوکال) |
| زبان | فارسی (RTL) + قالب قرمز دیجی‌کالایی |
| مسیر پروژه | C:\xampp\htdocs\Hamyarfarsh |

# خلاصه فازبندی

پروژه به 13 فاز تقسیم شده که هر فاز به چندین زیرفاز کوچک و قابل اجرا تقسیم شده است. فازهای 1 تا 11 مربوط به وب‌سایت و فاز 12 مربوط به پیام‌رسان‌هاست.

| فاز | عنوان | تعداد زیرفاز | تخمین زمان |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | زیرساخت و پایه پروژه | 4 | 6 ساعت |
| 2 | مدیریت شرکت‌ها و آلبوم‌ها | 3 | 5 ساعت |
| 3 | دسته‌بندی‌ها و ویژگی‌های فرش | 3 | 5 ساعت |
| 4 | مدیریت محصولات (هسته اصلی) | 4 | 9 ساعت |
| 5 | سیستم تصاویر و گالری | 4 | 9 ساعت |
| 6 | ویترین وب‌سایت (سمت مشتری) | 3 | 8 ساعت |
| 7 | سبد خرید و سفارش‌گیری | 3 | 7.5 ساعت |
| 8 | سیستم پرداخت و مالی | 3 | 8 ساعت |
| 9 | پنل کاربری مشتری | 3 | 4.5 ساعت |
| 10 | پنل مدیریت پیشرفته | 4 | 8 ساعت |
| 11 | کاتالوگ هوشمند و اشتراک‌گذاری | 3 | 5.5 ساعت |
| 12 | API و یکپارچگی پیام‌رسان‌ها | 4 | 10.5 ساعت |
| 13 | بهینه‌سازی و تکمیل | 3 | 6.5 ساعت |
|  | جمع کل | 44 زیرفاز | 92.5 ساعت |

# جزئیات فازها

## فاز 1: زیرساخت و پایه پروژه

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | راه‌اندازی پروژه Django | ایجاد پروژه Django، پیکربندی MySQL، ساختار پوشه‌ها، تنظیمات RTL و فارسی، تنظیم timezone و locale | 1 ساعت |
| 1.2 | قالب پایه (Base Template) | Bootstrap 5 RTL لوکال، فونت Vazirmatn لوکال، قالب اصلی با رنگ قرمز دیجی‌کالایی، ناوبار، فوتر، موبایل فرندلی | 2 ساعت |
| 1.3 | سیستم احراز هویت و کاربران | مدل کاربر سفارشی (AbstractUser)، نقش‌ها و سطوح دسترسی (مدیر/کارمند/مشتری)، ورود/خروج، صفحه پروفایل | 2 ساعت |
| 1.4 | سیستم تنظیمات عمومی (SiteSettings) | مدل Singleton برای تنظیمات سایت: لوگو، اطلاعات تماس، شبکه‌های اجتماعی، سایز تامبنیل، درصد سود و هزینه حمل | 1 ساعت |

## فاز 2: مدیریت شرکت‌ها و آلبوم‌ها

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | مدل شرکت تولیدی (Manufacturer) | نام شرکت، لوگو، اطلاعات تماس، وضعیت همکاری، CRUD کامل | 1 ساعت |
| 2.2 | مدل آلبوم (Album) | آلبوم محصولات هر شرکت، شانه، تراکم، جنس نخ، هزینه پرتی 9 متری (ثابت/درصدی)، قیمت پایه 12 متری | 2 ساعت |
| 2.3 | صفحات مدیریت شرکت/آلبوم | لیست، ایجاد، ویرایش، حذف شرکت‌ها و آلبوم‌ها با رابط کاربری فارسی | 2 ساعت |

## فاز 3: دسته‌بندی‌ها و ویژگی‌های فرش

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | مدل‌های دسته‌بندی | رنگ زمینه، نوع طرح (افشان/خشتی/لچک‌ترنج/...)، نوع بافت (بافتی/چاپی)، ویژگی (گل‌برجسته/ساده)، وزن (سبک/سنگین) | 2 ساعت |
| 3.2 | مدل سایز (CarpetSize) | تعریف سایزهای استاندارد، ابعاد، مساحت، قانون سفارش پیش‌فرض (آزاد/فقط زوج)، سایز گرد | 1.5 ساعت |
| 3.3 | صفحات CRUD دسته‌بندی‌ها | مدیریت تمامی دسته‌بندی‌ها و سایزها از پنل مدیریت | 1.5 ساعت |

## فاز 4: مدیریت محصولات (هسته اصلی)

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | مدل محصول (Product) | نام نقشه، آلبوم، شرکت، شانه، رنگ زمینه، دسته‌بندی‌ها، وضعیت (موجود/ناموجود/نمایشگاهی/به‌زودی)، قانون سفارش به ازای سایز | 2 ساعت |
| 4.2 | قیمت‌گذاری محصول | قیمت خرید 12 متری، محاسبه خودکار قیمت فروش (+15% + حمل + گردکردن)، محاسبه تمام سایزها با متراژ، محاسبه 9 متری با پرتی | 3 ساعت |
| 4.3 | فرم افزودن/ویرایش محصول | فرم ساده و سریع برای ورود محصول جدید، فیلدهای هوشمند (autocomplete)، تغییر وضعیت تکی/گروهی | 2 ساعت |
| 4.4 | لیست محصولات مدیریتی | جدول محصولات با فیلتر/جستجو، تغییر وضعیت گروهی، صفحه‌بندی، مرتب‌سازی | 2 ساعت |

## فاز 5: سیستم تصاویر و گالری

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | آپلود و فشرده‌سازی تصاویر | آپلود تکی/چندتایی، فشرده‌سازی Pillow (حداکثر 1MB)، حفظ کیفیت اصلی، Drag & Drop | 2.5 ساعت |
| 5.2 | تولید Thumbnail | تولید خودکار تامبنیل 350×350 (قابل تنظیم) با فضای سفید برای تصاویر مستطیل | 1.5 ساعت |
| 5.3 | تولید تصویر شاخص 1000×1000 | تصویر اصلی + لوگو + نوار اطلاعات (نقشه، رنگ، تراکم، تماس، سایت) با فونت فارسی، arabic_reshaper + bidi | 3 ساعت |
| 5.4 | گالری محصول | مدل ProductImage/ProductVideo، تعیین تصویر شاخص، افزودن/حذف تصاویر و فیلم در هر زمان، مرتب‌سازی Drag & Drop | 2 ساعت |

## فاز 6: ویترین وب‌سایت (سمت مشتری)

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | صفحه اصلی و کاتالوگ | صفحه اصلی زیبا و موبایل‌فرندلی، فیلتر پیشرفته (شانه/رنگ/طرح/شرکت)، نمایش تامبنیل، Lazy Loading | 3 ساعت |
| 6.2 | صفحه جزئیات محصول | گالری تصاویر/ویدیو، مشخصات کامل، جدول قیمت تمام سایزها، انتخاب سایز/تعداد، وضعیت موجودی | 3 ساعت |
| 6.3 | سفارش سایز خاص | فرم درخواست سایز سفارشی، یادآوری سفارش زوجی، هزینه‌های اضافی، الزام تسویه کامل | 2 ساعت |

## فاز 7: سبد خرید و سفارش‌گیری

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | سبد خرید | افزودن به سبد با انتخاب سایز/تعداد، کنترل قانون زوج/فرد، ویرایش سبد، محاسبه جمع کل آنی | 2.5 ساعت |
| 7.2 | فرآیند ثبت سفارش | انتخاب روش پرداخت (نقدی/بیعانه/اقساطی)، اطلاعات ارسال، بررسی شرایط ارسال رایگان (25+ میلیون) | 3 ساعت |
| 7.3 | مدل سفارش (Order) | سفارش، آیتم‌های سفارش، وضعیت‌ها (ثبت/بررسی/تأیید/ارسال/تحویل)، تاریخ شمسی | 2 ساعت |

## فاز 8: سیستم پرداخت و مالی

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | پرداخت آنلاین (IPG) | اتصال به درگاه پرداخت (زرین‌پال/سامان/...)، پرداخت کامل و بیعانه 10% | 3 ساعت |
| 8.2 | سیستم اقساطی (چکی و بتا) | محاسبه اقساط با فرمول درصدی، سقف 75 میلیون (قابل تنظیم)، 12 ماهه چکی / 18 ماهه بتا، ماهانه/دوماهانه، پیش‌پرداخت اختیاری/الزامی | 3 ساعت |
| 8.3 | فاکتور و قیمت روز | صدور فاکتور شمسی، بررسی تغییر قیمت برای پرداخت موقع تحویل، محاسبه جریمه انصراف | 2 ساعت |

## فاز 9: پنل کاربری مشتری

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | داشبورد مشتری | خلاصه سفارش‌ها، وضعیت پرداخت‌ها، اطلاع‌رسانی قیمت سفارش سایز خاص | 2 ساعت |
| 9.2 | تاریخچه سفارشات | لیست سفارش‌ها با جزئیات، پیگیری وضعیت، دانلود فاکتور | 1.5 ساعت |
| 9.3 | مدیریت آدرس‌ها | افزودن/ویرایش آدرس‌های ارسال، انتخاب استان/شهر | 1 ساعت |

## فاز 10: پنل مدیریت پیشرفته

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | داشبورد مدیریت | آمار فروش، سفارش‌های جدید، محصولات پرفروش، نمودارها (Chart.js لوکال) | 2.5 ساعت |
| 10.2 | مدیریت سفارش‌ها | لیست سفارش‌ها، تغییر وضعیت، تعیین قیمت سفارشی، چاپ فاکتور | 2 ساعت |
| 10.3 | مدیریت کاربران و دسترسی‌ها | لیست کاربران، تغییر نقش‌ها، غیرفعال‌سازی، لاگ فعالیت | 1.5 ساعت |
| 10.4 | ارسال سریع به مشتری | انتخاب محصولات و تولید لینک/کاتالوگ برای ارسال به مشتری از هر پیام‌رسانی | 2 ساعت |

## فاز 11: کاتالوگ هوشمند و اشتراک‌گذاری

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | تولید کاتالوگ اختصاصی | انتخاب محصولات بر اساس فیلتر (شانه/رنگ/طرح/قیمت)، تولید لینک کاتالوگ با لینک یکتا | 2 ساعت |
| 11.2 | صفحه کاتالوگ عمومی | نمایش کاتالوگ محصولات با تصاویر شاخص و قیمت بدون نیاز به لاگین، قابل اشتراک در پیام‌رسان | 2 ساعت |
| 11.3 | اشتراک‌گذاری مستقیم | دکمه اشتراک از صفحه محصول به تلگرام/واتساپ/ایتا/بله با تصویر شاخص 1000×1000 | 1.5 ساعت |

## فاز 12: API و یکپارچگی پیام‌رسان‌ها

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | REST API | طراحی API با DRF برای محصولات، سفارش‌ها، کاتالوگ، جستجو | 2 ساعت |
| 12.2 | بات تلگرام | اتصال بات تلگرام، ارسال کاتالوگ/محصول، دریافت سفارش از تلگرام | 3 ساعت |
| 12.3 | اتصال واتساپ | WhatsApp Business API برای ارسال محصول و دریافت سفارش | 2.5 ساعت |
| 12.4 | اتصال ایتا و بله | یکپارچگی با پیام‌رسان‌های ایرانی (ایتا/بله) برای ارسال محصول و سفارش‌گیری | 3 ساعت |

## فاز 13: بهینه‌سازی و تکمیل

| کد | عنوان | شرح | تخمین |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | SEO و بهینه‌سازی عملکرد | Meta tags فارسی، Sitemap، کش تصاویر، Lazy Load، فشرده‌سازی CSS/JS | 2 ساعت |
| 13.2 | پشتیبان‌گیری و امنیت | پشتیبان خودکار دیتابیس/مدیا، محافظت CSRF/XSS، محدودیت آپلود، HTTPS | 1.5 ساعت |
| 13.3 | تست و رفع اشکال | تست موبایل/دسکتاپ، تست فرآیند سفارش/پرداخت، رفع باگ‌های نهایی | 3 ساعت |

# ساختار دیتابیس (خلاصه)

| مدل | فیلدهای اصلی |
| --- | --- |
| کاربر (User) | نام، موبایل، ایمیل، نقش (مدیر/کارمند/مشتری)، تاریخ عضویت |
| تنظیمات (SiteSettings) | لوگو، تماس، سایز تامبنیل، درصد سود، هزینه حمل، سقف اقساط، درصد سود اقساطی |
| شرکت (Manufacturer) | نام، لوگو، اطلاعات تماس، وضعیت فعال |
| آلبوم (Album) | شرکت، نام، شانه، تراکم، جنس نخ، وزن، نوع پرتی 9متری (ثابت/درصدی)، مقدار پرتی، قیمت پایه 12متری |
| دسته‌بندی‌ها | رنگ زمینه، نوع طرح، نوع بافت، ویژگی، وزن |
| سایز (CarpetSize) | نام، طول، عرض، مساحت، قطر (گرد)، قانون سفارش پیش‌فرض |
| محصول (Product) | نقشه، آلبوم، دسته‌بندی‌ها، وضعیت، قیمت خرید 12متری، قانون سفارش به ازای سایز |
| تصویر (ProductImage) | محصول، فایل اصلی، تامبنیل، تصویر شاخص 1000×1000، شاخص بودن، ترتیب |
| ویدیو (ProductVideo) | محصول، فایل، ترتیب |
| سفارش (Order) | مشتری، وضعیت، روش پرداخت، مبلغ کل، بیعانه، آدرس ارسال، تاریخ شمسی |
| آیتم سفارش (OrderItem) | سفارش، محصول، سایز، تعداد، قیمت واحد، سایز سفارشی |
| پرداخت (Payment) | سفارش، مبلغ، نوع (آنلاین/چک/بتا)، وضعیت، شماره تراکنش |
| اقساط (Installment) | پرداخت، شماره قسط، مبلغ، تاریخ سررسید، وضعیت |
| کاتالوگ (Catalog) | عنوان، لینک یکتا، محصولات انتخابی، تاریخ ایجاد، انقضا |

# فرمول‌های قیمت‌گذاری

## قیمت فروش 12 متری

قیمت_فروش_12متری = گرد_بالا((قیمت_خرید × 1.15) + هزینه_حمل, 100000)

## قیمت سایر سایزها (غیر از 9 متری)

قیمت_سایز = (قیمت_12متری ÷ 12) × مساحت_سایز

## قیمت 9 متری (3.50×2.50)

اگر پرتی ثابت: قیمت_9متری = (قیمت_12متری ÷ 12 × 9) + عدد_پرتی

اگر پرتی درصدی: قیمت_9متری = (قیمت_12متری ÷ 12 × 9) × (1 + درصد_پرتی)

## فرمول اقساط

مانده = جمع_فاکتور - پیش‌پرداخت

سود_کل = درصد_سود_ماهانه × تعداد_ماه

مبلغ_کل_با_سود = مانده × (1 + سود_کل)

مبلغ_هر_قسط = مبلغ_کل_با_سود ÷ تعداد_اقساط

مثال: فاکتور 50 میلیون، پیش‌پرداخت 20 میلیون، 12 چک ماهانه با 2.5%:

مانده = 30,000,000 × (1 + 0.30) = 39,000,000 ÷ 12 = 3,250,000 تومان هر چک